| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宜蔓 | 时间 | 第十周 | 团队项目名称 | SMP26-8 |
| 工作总结 | 小组工作总结： - 完成后端功能模块的收尾开发，实现与前端代码逻辑的全面对齐。 - 修复前端若干 Bug，完成大模型 API 接入及 AI 功能开发，并初步探索新功能。 - 开展性能测试，记录相关性能瓶颈。 本人完成内容： - 梳理项目整体进度与现状，制定并分配本周开发任务。 - 跟进并推动前后端开发进度，统筹测试任务分配；组织功能测试结果的讨论与分析，明确相关 Bug 责任归属；同时推进 AI 模块的进一步开发与部署。 - 整理微信小程序审核所需材料。 |  |  |  |  |
|  | - 现存问题： - 部分新功能尚未完成全面测试。 - 性能测试覆盖范围不足。 - 小程序上线流程仍在推进中。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 继续推进进度，对于开发工作规范化 - 规范测试并且形成相关文档 |  |  |  |  |