| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宜蔓 | 时间 | 第一周 | 团队项目名称 | SMP26-8 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 参加课程第一次授课，了解课程整体安排、考核方式及项目要求。 - 完成项目组队，并担任小组组长，组织团队成员进行选题讨论与可行性分析。 - 在充分调研与沟通的基础上，初步确定项目选题方向（DDL -master）及核心功能框架。 - 搭建项目 GitHub 仓库，完成基础结构初始化，包括： - 项目目录设计 - README 文件撰写（项目背景、功能概述、成员信息等） - 建立初步团队协作机制（沟通渠道、任务分配方式等）。 未完成的内容： - 项目背景与目标分析 - 技术路线设计 - 项目整体实施路径尚未细化（技术选型、开发阶段划分等）。 - 未完成产品形态的最终确定（小程序 / App）。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 当前尚未在“小程序”与“App”之间做出最终决策，影响技术选型和开发工具确定。 - 项目整体架构尚未明确。 - 当前仅完成初步分工，尚未细化到模块级任务。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 结合实际情况分析讨论app和小程序的利弊 - 分工探索项目 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 确定 DDL-master的最终产品形态（小程序 / App）。 - 完成项目计划书的撰写与整合，形成完整初稿。 - 细化团队分工，明确各成员职责与开发模块。 |  |  |  |  |