| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宜蔓 | 时间 | 第九周 | 团队项目名称 | SMP26-8 |
| 工作总结 | 小组工作总结： - 前后端连接成功，api测试及相关功能测试完成 - 前端界面优化，包括界面视觉调整/辅助提示模块/相关前端触发逻辑完善 - 小程序注册程序完善 本人完成的内容： - 梳理项目进度和现状，分配本周任务 - 跟踪和推进前后端开发进度，并且分配测试任务，讨论前端逻辑以及目前功能的完备性，制定后续计划 - 梳理并且管理目前项目文档 |  |  |  |  |
|  | - 现存问题： - 文本智能识别以及语音识别功能还没有完善 - 测试还没有全部覆盖 - 已经得到的测试结果还没有进行详细审阅和对已有bug进行改善 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 继续推进进度，对于开发工作规范化 - 推进其他模块功能的构建，确保测试部分全覆盖 - 对测试结果进行 |  |  |  |  |