| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宜蔓 | 时间 | 第六周 | 团队项目名称 | SMP26-8 |
| 工作总结 | 小组工作总结： - 按照上周的计划，对系统设计书结构按照分工进行编写，完成了整合 - 前端后端对其api,前端开始界面设计，后端完成了基础功能模块，并且与前后端进行初步对接 本人完成的内容： - 梳理项目进度和现状，分配本周任务 - 组织和监督系统设计书完成，负责系统架构设计/数据设计，以及对组员提交内容进行审核和适当修改，最后进行了汇总 - 跟踪和推进前后端开发进度 |  |  |  |  |
|  | - 现存问题： - 系统设计书还没有向老师汇报，可能还需要修改完善 - 前端和后端qpi对接没有完全验证，前后端都还在编写和对接过程中 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 与老师汇报交流系统设计书情况，根据意见修改 - 前后端进行对其，并且进行测试，确认能够跑通最小模型 |  |  |  |  |