| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 杨静 | 时间 | 第十周 | 团队项目名称 | SMP26-8 |
| 工作总结 |  |  |  |  |  |
|  | 完成的内容： 1. 完成微信小程序前端整体迁移至 Taro + NutUI 框架，共迁移 14 个页面、约 65 个文件，涵盖任务/目标/计划/笔记/日历/统计/个人中心等全部功能模块 2. 解决 NutUI Picker/Dialog 组件原生层遮罩问题：用 Taro 原生 Picker 替换 NutUI Picker 选择器，用 Taro.showModal() 替换 NutUI Dialog 弹窗，消除弹窗遮罩阻挡所有触控事件的严重 bug 3. 修复 TabBar 导航图标显示异常：使用 @resvg/resvg-js 将 lucide-react 原始 SVG 图标路径渲染为 81x81 PNG，配置 Taro copy.patterns 避免 webpack 将图标压缩为 1x1 像素 4. 修复日历年份视图布局：月份卡片从 3 列改为 2 列宽卡片居中显示 5. 解决微信小程序 textarea 原生组件冲突问题：将全部 4 个新增页面（todo-add/target-add/plan-add/note-add）中的 textarea 替换为 input，彻底消除触控冲突 6. 代码推送至 feature/miniprogram 分支，确保仅包含小程序代码不影响原有后端和前端代码 未完成的内容： 1. 小程序真机预览代码包体积仍超 2MB 限制（含 NutUI 完整样式），尚未完成分包优化 2. 前后端接口全量联调测试尚未完成，部分接口在小程序环境中尚未验证 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 真机预览代码包体积超标（主包约 4MB > 2MB 限制），需通过分包加载和按需引入 NutUI 样式解决 2. AI 组件部分弹窗（SmartInputSheet、AiTargetWizardDialog 等）仍使用 NutUI Dialog，需替换为 Taro 原生方案 3. 部分页面（四象限艾森豪威尔矩阵、统计分析图表、文本分析）功能逻辑尚未完整适配小程序环境 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 启用 Taro 分包加载（subPackages），将统计图表、日历等低频页面拆分至分包，控制主包 < 2MB 2. NutUI 改为按需引入样式，移除全局 @import nutui styles，减小 css 文件体积 3. 统一前后端接口字段命名规范，减少 mapper 转换层冗余 4. 增加 AI 功能降级策略的用户提示，当 API 不可用时给出明确引导而非静默失败 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 启用 Taro 分包加载，解决真机预览代码包体积超限问题（目标主包 < 2MB） 2. 完成前后端接口全量联调测试，确保所有 CRUD 操作在小程序环境正常运行 3. 完善四象限艾森豪威尔矩阵、日历统计等复杂页面的功能逻辑 4. 将 AI 组件弹窗统一替换为 Taro 原生组件，彻底移除 NutUI Dialog 依赖 |  |  |  |  |