| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 杨静 | 时间 | 第九周 | 团队项目名称 | SMP26-8 |
| 工作总结 | 完成的内容： 1. 前端 UI 全面重构，统一 macOS Tahoe 设计风格 2. TabBar 导航调整：合并目标/计划为一个 tab，新增日历 tab 3. 修复用户登录流程（wx.login + wx.getUserInfo） 4. 目标列表页实现左滑删除 + 级联删除 + 撤销功能 5. 修复多个页面 bug：日历日期居中、筛选标签横排、无效日期显示等 6. 个人中心从列表布局改为卡片网格布局 7. 清理全项目不文明用语和脏话日志 8. 项目代码打包（project.zip） |  |  |  |  |
|  | 存在的问题： 1. 微信小程序真机预览仍因代码包体积超限（4MB>2MB）暂未解决 2. 前后端联调测试尚未完整跑通 3. 部分页面（四象限、文本分析等）功能逻辑待完善 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 删除项目中未使用的测试页面和废弃资源，减小代码包体积 2. 整理前端 utils 目录，移除冗余依赖（LeanCloud SDK 等） 3. 统一前后端字段命名，减少 mapper 转换层 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 1. 完成前后端接口全量联调测试 2. 解决真机预览代码包体积问题（目标 <2MB） 3. 修复四象限和文本分析页面功能逻辑 4. 实现 JWT 用户认证 5. 开始撰写毕业论文 |  |  |  |  |