| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宜蔓 | 时间 | 第五周 | 团队项目名称 | SMP26-8 |
| 工作总结 | 小组工作总结： - 对于需求规格书进行汇报并根据老师要求进行修改 - 对系统设计书结构进行讨论/设计，完成分工和计划 - 前端初始化界面，开始进行设计，后端完善数据库构建，初始化模块设计 本人完成的内容： - 梳理项目进度和现状，分配本周任务 - 对于需求规格书进行汇报并根据老师要求安排修改任务，最后进行汇总 - 组织对系统设计书结构的讨论和设计并且进行汇总，进行任务分工并且安排计划 - 跟踪和推进前后端开发进度 |  |  |  |  |
|  | - 现存问题： - 系统设计书还没有完善定稿 - 前端和后端最小化功能模块还没有搭建完善，还没有进行对接api并且进行调试 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 按照计划对系统设计书进行分工编写，最后完成整合和审核，与老师汇报交流 - 完成最小功能模型的搭建，并且进行测试，确认能够跑通最小模型 |  |  |  |  |