| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 杨静 | 时间 | 第十一周 | 团队项目名称 | SMP26-8 |
| 工作总结 |  |  |  |  |  |
| 完成的内容： 1. 完成第3.4节接口汇总分析的后端API接口测试，编写并执行75个MockMvc测试用例，覆盖6个Controller（Todo/Target/Plan/Note/User/Reminder）共16个REST端点 2. 完成前端AI服务接口测试20个用例，总计95个测试用例全部通过 3. 发现并记录6个缺陷：BUG-001（高）权限同步接口IR-02-07完全缺失、BUG-002（中）HTTP状态码不规范（全局异常处理返回200）、BUG-003（中）提醒开关未校验可绕过、BUG-004/005/006（低）逻辑缺陷 4. 输出《API测试用例》Excel文档（4个Sheet：接口测试、汇总统计、缺陷汇总、未实现接口）及Markdown测试报告 5. 代码托管：测试文件位于独立仓库，不修改原main分支代码，保证测试环境与开发环境隔离 未完成的内容： 1. 前端接口联调测试尚未全部完成（部分接口在小程序环境尚未验证） 2. 发现的6个缺陷尚未修复 |  |  |  |  |  |
| 现存问题： 1. IR-02-07权限同步接口在main分支完全未实现，与需求规格不符（BUG-001，高） 2. GlobalExceptionHandler将所有异常统一返回HTTP 200，影响全部16个端点的RESTful语义（BUG-002，中） 3. /api/reminder/test 接口未校验isReminderOn开关，可绕过提醒设置直接发送测试邮件（BUG-003，中） 4. /api/note/save 忽略Service层返回值，saveOrUpdate返回false时仍返回成功（BUG-004，低） 5. /api/todo/backup mode参数非法值静默fallback为replace模式（BUG-006，低） |  |  |  |  |  |
| 改进建议： 1. 后端补充IR-02-07权限同步接口的实现，确保与需求规格一致 2. 修复GlobalExceptionHandler，按异常类型返回正确的HTTP状态码（4xx/5xx） 3. 增加各Controller的返回值校验逻辑，避免静默失败 4. 统一前后端接口字段命名规范，减少mapper转换层冗余 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  |  |  |  |  |
| 1. 配合后端团队修复已发现的6个缺陷，完成回归测试 2. 完成前后端接口全量联调测试，确保所有CRUD操作在小程序环境正常运行 3. 继续完善小程序端剩余页面（四象限矩阵、统计分析图表）的功能适配 4. 补充异常场景的边界测试用例，提升测试覆盖率 |  |  |  |  |  |