| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王楚涵 | 时间 | 第十周 | 团队项目名称 | SMP26-8 |
| 工作总结 | 完成的内容： 1.测试 Bug 修复: 针对测试阶段发现的问题进行集中修复，重点解决创建任务时时间设置错误、目标与任务级联异常等数据库相关 Bug，保障数据逻辑准确性与业务流程稳定性。 2.大模型 API 接入与 AI 功能开发: 完成大模型 API 对接调试，设计AI 解析板块，实现AI 辅助目标分析、自动制定每日任务计划核心功能，完善系统 AI 能力模块。 3.新功能探索与开发初步: 完成邮件处理功能的需求梳理与技术方案设计，开展基础开发与功能验证工作。 4. 遗留问题跟进: 持续优化页面交互细节，配合接口联调完善页面功能适配，提升系统使用体验。 |  |  |  |  |
|  | 未解决的问题： - 邮件处理功能仅完成初步开发，核心流程与异常处理待完善。 - AI 功能模块需结合实际业务数据进一步调优效果 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 完善 AI 功能测试用例，确保解析与计划生成准确性。 2. 优先推进小程序部署与邮件功能完整开发，补齐业务能力。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 1. 完成邮件处理功能全流程开发与测试，上线可用版本。 2. 优化 AI 解析与任务计划生成逻辑，提升准确性与实用性。 3. 持续跟进系统 Bug 修复，保障项目稳定迭代。 |  |  |  |  |